城市超级大脑（数据大脑平台及部分智慧应用）项目

智慧医保

医疗救助子系统

需求调研计划

**版本记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本号** | **提交人** | **更新摘要** | **提交时间** | **审核人** | **审核时间** | **审核记录** |
| **V1.0** | **郑宇程** |  | **2020-09-09** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

目 录

[1 调研目的 1](#_Toc77856084)

[2 调研对象 1](#_Toc77856085)

[3 调研时间和地点 1](#_Toc77856086)

[4 调研方式 1](#_Toc77856087)

[5 调研相关准备 1](#_Toc77856088)

[6 调研步骤 1](#_Toc77856089)

[7 调研详细计划表 1](#_Toc77856090)

# 调研目的

在项目的售前阶段，一般售前顾问会进行一些简要的沟通调研，来确定项目的建设方案。其目的是为了了解项目需求和现有问题，制定出相应的解决方案，是一个比较粗略的调研；在项目初期方案后，需要确定最终的实施方案，并对工期和资源的进行估算，需要重新进行调研，以澄清所有的业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，可以得到实施的应用解决方案。

# 调研对象

姜峰，袁谦

# 调研时间和地点

时间：2020-09-09

地点：长沙市医疗保障局待遇保障处。

# 调研方式

本次调研采用的方式：访谈相关人员。

# 调研相关准备

会议室、电源、网络、投影仪

# 调研步骤

业主方下发调研计划到调研对象部门、调研对象部门做好相应准备、召开调研会议、《调研会议纪要》签字确认、承建方形成调研报告、各方对调研报告进行签字确认、承建方汇总调研报告编写需求规格说明书、对需求进行评审并形成意见。

# 调研详细计划表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 调研任务 | 工期 | 开始时 间 | 结 束  时 间 | 参与部门  及人员 | 备注 |
| 1 | 医疗救助信息同步管理需求 | 1天 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 姜峰，袁谦 |  |
| 2 | 医疗救助中心报销管理需求 | 1天 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 姜峰，袁谦 |  |
| 3 | 医疗救助拨付管理需求 | 1天 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 姜峰，袁谦 |  |
| 4 | 医疗救助政策管理需求 | 1天 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 姜峰，袁谦 |  |
| 5 | 医疗救助统计分析管理需求 | 1天 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 姜峰，袁谦 |  |
| 6 | 精神病人发药管理需求 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 姜峰，袁谦 |  |
| 7 | 医疗救助数据中心需求 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 姜峰，袁谦 |  |