城市超级大脑（数据大脑平台及部分智慧应用）项目

智慧医保

医疗救助子系统

试运行报告

版本记录

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本号** | **提交人** | **更新摘要** | **提交时间** | **审核人** | **审核时间** | **审核记录** |
| V1.0 | 郑宇程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**目 录**

[1 项目概况 4](#_Toc78893574)

[1.1 **项目主要内容** 4](#_Toc78893575)

[1.2 **试运行时间** 4](#_Toc78893576)

[1.3 **试运行主要参与人员** 4](#_Toc78893577)

[1.4 **试运行主要工作安排** 5](#_Toc78893578)

[2 试运行环境 5](#_Toc78893583)

[**2.1试运行硬件环境** 5](#_Toc78893584)

[**2.2试运行范围** 5](#_Toc78893585)

[**2.3用户规模** 5](#_Toc78893586)

[3 试运行情况 6](#_Toc78893587)

[**3.1试运行总体情况** 6](#_Toc78893588)

[**3.2主要问题列表** 10](#_Toc78893589)

[**3.3试运行结论** 10](#_Toc78893590)

**1 项目概况**

* 1. **项目主要内容**

**项目名称**： 医疗救助子系统。

**建设单位**： 长沙市大数据中心。

基于“落实政策、规范服务、精准救助”的顶层设计，医疗救助子系统汇聚民政数据、医疗救助数据、精准扶贫对象数据、长沙市第一福利院等医疗救助信息，进行归类，汇总分析，形成医疗救助数据中心，输出多维报表辅助决策实施；基于长民发【2018】51号文件，完善病种、救助规则、救助流程管理，优化医疗救助报销管理和拨付管理；优化精神病发药过程，提供更贴心的服务。

* 1. **试运行时间**

2020年xx月xx日-20xx年xx月xx日

* 1. **试运行主要参与人员**

试运行期间主要参与人员名单如下表所示：

表 1.3-1 参与人员表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目角色 | 姓名 | 主要职责 |
| 1 | 项目经理 | 阳文斌 | 项目总监 |
| 2 | 项目经理 | 郑宇程 | 负责整体项目的把控以及安排 |
| 3 | 开发人员 | 周思 | 开发人员 |
| 4 | 开发人员 | 刘依凡 | 开发人员 |
| 5 | 测试组长 | 刘志姣 | 测试组长 |
| 7 | 测试人员 | 曾见闻 | 测试人员 |
| 8 | 运行维护 | 郑宇程 | 运行维护 |

* 1. **试运行主要工作安排**

数据初始化：郑宇程。

现场技术支持：郑宇程、刘依凡、周思。



2 **试运行环境**

**2.1试运行硬件环境**

试运行所需硬件环境如下表所示：

表2.1-1试运行硬件环境

| 序号 | 用途 | 硬件环境 | 软件环境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 开发环境 | 主应用服务器：2 台 4 核 8G 内存 500G 硬盘 windos server 2016 64 位 | JDK1.8 Tomcat8.5 |
| 02 | 开发环境 | 数据库:1 台 4 核 8G 内存 500G 硬盘 windos server 2016 64 位 | JDK1.8 Tomcat8.5 |

**2.2试运行范围**

长沙县救助申请街道。

**2.3用户规模**

长沙县医保机构业务人员

3 试运行情况

**3.1试运行总体情况**

试运行总体情况如下表所示：

表3.1-1试运行记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 试运行情况 |
| 1 | 医疗救助子系统 | 医疗救助信息同步管理 | 按照约定的周期、规则，民政数据、医疗救助数据、精准扶贫对象数据、长沙市第一福利院向医疗救助子系统提交数据，医疗救助子系统在接收到数据后，进行数据处理 | ☑正常 □不正常 |
| 2 | 医疗救助政策管理 | 管理员可以设置全市所有的大病信息包含病种编码，病种名称，病种编码不能重复。各个区县可以根据政策设置精准扶贫特困对象的医疗救助和门诊救助规则，精准扶贫低保对象的医疗救助和门诊救助规则，精准扶贫普通对象的医疗救助和门诊救助规则，区县根据在市级政策基础上根据自己的实施细则政策设置相应的规则，作为业务办理救助金额核算依据。 | ☑正常 □不正常 |
| 3 | 医疗救助中心报销管理 | 医疗救助中心报销管理的主要功能如下：医疗救助申请、医疗救助审核、医疗救助费用审核、医疗救助费用审核核定。  医疗救助申请: 针对符合条件的参保人员，由户籍所在地的业务经办部门提出医疗救助申请。  医疗救助审核：对提交的一次性医疗救助申请，进行审核。  医疗救助费用核定：对提交的一次性医疗救助申请的补助费用进行核定。  医疗救助费用核定审核：对已核定的一次性医疗救助申请的补助费用进行审核。 | ☑正常 □不正常 |
| 4 | 医疗救助拨付管理 | 医疗救助拨付管理主要功能如下：基金拨付单制作、基金拨付单审核、基金拨付单登记、基金拨付单查询。  基金拨付单制作: 医保中心定期对已经审核的定点医疗机构费用数据和不定期对已经审核的中心报账数据进行基金拨付单的制作，并生成基金拨付单据。  制作基金拨付单审核: 医保中心对已经制作出来的基金拨付单进行审核操作，审核过程中可以进行实际拨付金额调整，通过前台界面手工录入拒付金额进行体现，同时还可以对已审核且未登记、未制作汇总拨付单的基金拨付单进行取消审核操作。  基金拨付单登记: 医保中心对已审核未登记且未制作汇总拨付单的基金拨付数据，依据其基金拨付单金额，进行拨付登记操作，并产生财务数据，财务科室可依据该财务数据制作财务凭证，进行财务拨款；对已登记未生成财务凭证的基金拨付数据可以进行取消登记操作，同时删除财务数据。  基金拨付单查询: 医保中心可对已经完成制单的拨付单数据进行查询操作，查看拨付单的审核拨付状态、拨付基金明细、拨付支出单据以及拨付单对应的医疗业务明细信息。 | ☑正常 □不正常 |
| 5 | 精神病人发药管理 | 定点医疗机构制定发药计划。经办机构对医疗机构的发药计划进行审核。 | ☑正常 □不正常 |
| 6 | 医疗救助统计分析管理 | 对发生的医疗救助业务进行统计分析，以及相关报表的管理 | ☑正常 □不正常 |

**3.2主要问题列表**

主要问题列表如下表所示：

表 3.2-1：主要问题列表

| 序号 | 内容 | 类型 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | 【医疗救助、单病种包干】申请还没有走审核流程，可进行多次申请 | 系统bug | 已解决 |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **4** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |
| **8** |  |  |  |
| **9** |  |  |  |
| **10** |  |  |  |
| **11** |  |  |  |

**3.3试运行结论**

|  |
| --- |
| 试运行结论：  承建单位（章）  项目经理  日 期 |
| 试运行意见：  业务单位（章）  负 责 人  日 期 |
| 试运行意见：  项目监理机构（章）  总监理工程师  日 期 |
| 试运行意见：  建设单位（章）  负 责 人  日 期 |